重庆千信智造科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目

建设工程监理服务

询

价

文

件

重庆千信新能源有限公司

# 二○二四年十二月十日

# 第一章 询价公告

根据重庆千信新能源有限公司（以下简称“我司”）《招标管理办法》、《采购管理办法》，拟对重庆千信智造科技有限公司（以下简称“千信智造”）分布式光伏发电项目建设工程监理服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

- 项目基本情况：

1.1项目名称：千信智造屋顶分布式光伏发电项目建设工程监理服务。

1.2项目情况：我司拟开展千信智造屋顶分布式光伏发电项目施工建设及加固相关工作：1）在厂区的1#、2#彩钢瓦厂房屋顶、 办公室混凝土屋顶和车棚安装光伏发电系统；2）对不符合屋顶光伏系统0.15KN/m2安装载荷要求的钢梁及钢柱进行加固；3）项目地点为重庆长寿区千信智造厂区内，项目预计装机容量为5.6MWp，本次工程概算投资费用约为1399.27万元，其中施工费用约200万元，材料及设备等投资费用约1199.27万元。

2.询价内容：依据国家相关法律法规及工程建设标准；建设工程勘察设计文件、结构加固设计图纸、建设工程监理合同等，对以下施工内容开展建设工程监理服务工作，具体服务内容包括但不限于：

2.1按照国家或行业有关规范、规定，核查设计技术规范、设计图纸资料及其合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议）。

2.2施工阶段及保修阶段的 “三控制、三管理、一协调” 以及缺陷责任期的全过程监理。即：安全控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、现场文明施工管理，协调相关单位之间的工作关系。

2.3协助业主签订设备采购合同，参与施工单位招标活动。

2.4检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，监督消缺过程并验收，审核相关费用。

3.报价：

按总价包干XX元进行报价，明确开票税率（专票）。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于人工费、劳务报酬、安全保障费用、意外事故费用等）。

4.服务时间：从合同签订之日起至项目竣工验收合格止，具体以合同签订为准。

5.付款方式：合同签订后十五个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款；项目完成调试并通过签字验收合格，提交监理工作相关报告后十五个工作日内支付70%服务尾款。

注：报价文件中需要文字响应是否同意或满足服务时间、付款方式等。如：我司对贵司提出的服务时间及付款方式无异议。

6.递交响应文件时间：2024年12月16日10时（北京时间）前将投标文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2024年12月16日10时前寄出。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的投标文件，询价人将作废标处理。

7.递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

8.本次询价联系事项：

采购人：重庆千信新能源有限公司

联系人：柯荣华

联系电话：18223121626

电子邮件：cqqxxny@163.com

# 第二章 投标人须知

- 关于投标人：

对投标人的商务要求：

1.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

1.2投标人承接本工程需具有工程监理综合资质或具有电力工程监理及房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

- 报价文件应包括如下内容：

目录：

- 报价函；（格式见附件1）

- 监理实施服务方案；

- 相关业绩；（格式自拟）投标人2021年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

- 授权委托书；

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

a.企业营业执照副本；

b.投标人相关资质证书；

C.提供涉及本次服务团队的名单及人员资质；

d.提供《总监理工程师简历表》和《在职监理技术人员一览表》（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、获得认证资质证书及复印件、主要资历、经验及承担过的项目），并提供3名工程监理技术人员在本公司任职的外部证明材料，如社会保险基金管理中心前半年内出具的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

e.ISO质量体系认证等企业信誉证明材料；

f.项目总监理工程师注册执业证书；

g.投标申请人声明（详见附件6）；

h.监理服务的承诺书（详见附件7）。

- 投标人应将报价文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份报价文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 报价文件的有效期：报价文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。

- 评选程序：

5.1宣布开标纪律；

5.2公布在响应文件递交截止时间前递交询价响应文件的响应人名称；

5.3宣布监督人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

5.4检查询价响应文件的密封情况；

5.5对询价响应文件进行审核，采用我司综合评估法进行评审；

5.6经审核，符合采购要求、质量和服务且综合评分最高者成为成交人；

5.7评选结束。

6、评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求为废标 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | - 应根据项目设计图严格按照“三控制、三管理、一协调”的要求编制监理实施方案。 - 按照商务文件中d项要求提供《总监理工程师简历表》和《在职监理技术人员一览表》等外部证明材料。 - 如未按要求提供以上材料，缺一项扣5分，扣完为止；如未提供则不得分。 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。 |
| 3 | 付款条件 | 10 | 满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

### 7.关于报价无效

有下列情况之一出现的投标文件，将视为报价无效：

7.1 报价文件未密封。

7.2 报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

7.3 报价文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

7.4 报价文件附有招标采购单位不能接受的条件。

7.5 报价文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：重庆千信新能源有限公司

根据贵方发布的重庆千信智造屋顶分布式光伏发电项目建设工程监理服务询价文件，本人代表投标人         （投标人名称）    参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．本次应提供的服务总价为：小写：            ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （专票）。

2．我方郑重承诺：我方对贵方提出的服务时间及付款方式无异议。

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的报价文件自截止之日起有效期为30个工作日。

5．与本报价文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

投标人名称：（公章）

法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：

委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

附件2

法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目竞争性谈判会议，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

竞谈方单位全称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3 2021年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）

## 附件4 服务方案（格式自拟）

## 附件5 商务文件（营业执照、资质文件等相关）

## 附件6：

投标申请人声明

重庆千信新能源有限公司：

本公司就参加   （项目名称）    投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加重庆市内的招标投标活动六个月。

特此声明

声明企业(企业公章)：

法定代表人签字：

年   月    日

## 附件7：

监理服务的承诺书

（报价人名称）：

我方已仔细研究了    （项目名称）     询价文件（包括补充通知）的全部内容并察勘了现场，现根据谈判文件和我方的实际能力对本投标项目承诺如下：

1、我方提交的报价书（包括本投标报价书）在投标截止时限后的    天内均有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在报价有效期内不撤回报价文件，除报价文件另有规定外，不修改报价文件。

2、我方提交的报价文件的内容实质上响应询价文件的要求。报价文件中所有与询价文件有重大偏离或保留的内容自动作废并按谈判文件的要求执行。

3、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的成交通知书后，按询价文件的规定派代表前去签订合同，否则可视我方拒签合同，作放弃中标处理。

（2）随同本报价文件中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证在收到你方的中标通知书后，按本工程询价文件和合同中的条款、技术条件以及国家、行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及合同的要求进行监理服务，否则按照询价文件和合同中有关处罚条款接受处罚。

（4）我方保证严格依据国家、行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及合同的要求进行监理服务，并对相关服务质量负责。

（5）我方保证严格依据国家、行业规定和合同的安全要求，安全目标为：不发生重大及以上安全事故。

报价人：（名 称）   （单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）：    （签 名）

年       月       日