千信智造屋顶分布式光伏发电项目SVG设备采购安装服务

询

价

文

件

重庆千信新能源有限公司

# 二○二五年七月二十三日

# 询价公告

根据重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”或“采购人”）《采购管理办法》，拟对千信智造屋顶分布式光伏发电项目SVG设备采购安装服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的积极参与。

- 项目名称：千信智造屋顶分布式光伏发电项目

- 询价内容：

- 2.1服务内容：开展千信智造屋顶分布式光伏发电项目SVG设备采购安装服务，包括但不限于：设备、高压电缆及辅材供货，基础开挖及施工，设备安装、调试、试验；严格按设计图纸开展工作（图纸详见附件6），不得损害现场任一运行设备；造成损失的，我司有权要求全额赔偿。

- 2.2报价：分项报价，总价包干（格式详见附件1）。费用需包含本次设备采购所需的各项费用（包括但不限于设施设备和设备配件采购费、设备基础施工费、备品备件费、协调费、服务指导费、设备改装费、差旅费、企业税金等），并明确开票税率。

- 2.3服务时间：以合同约定为准。

- 2.4付款条件：甲方于合同签订后【5】个工作日内向乙方预付合同总价的【20%】作为预付款；乙方收到预付款后立即组织生产，并在收到预付款后【20】个工作日内将设备送到甲方指定交货地点；设备安装、试验、调试并试运行完成，经甲方验收合格后付合同总价的【75%】货款，甲方留取合同总价的【5】%作为质保金。甲方向乙方支付货款前，乙方可一次性提供全额增值税专用发票或对应金额款项的增值税专用发票，以甲方收到乙方提供的相应等额、合法、有效的增值税专用发票为前提。

- 注：响应文件中需要文字响应是否同意或满足服务时间、付款方式等。如：我司对贵司提出的服务时间及付款方式无异议。

- 2.5最高限价：本次最高限价为¥360000.00元（大写：人民币叁拾陆万元整）；超过最高限价的响应文件我司将作废处理。

- 递交响应文件时间：2025年7月25日10时（北京时间）前将响应文件（纸质盖章版2份（一正一副）和电子版扫描件1份）送达至响应地点（可邮寄），视为投递成功。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，采购人将作废处理。

- 递交响应文件地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。

- 本次询价联系事项：

采购人：重庆千信新能源有限公司

联系人：柯荣华

联系电话：19112035953

电子邮件：cqqxxny@163.com

# 供应商须知

- 关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下要求）

1.1具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

1.2 具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

- 响应文件应包括如下内容：

目录；

- 报价函；（格式见附件1）；

- 相关业绩；（格式自拟）

- 供应商2022年以来相关、类似本次拟开展服务业绩1个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。

- 服务方案；（格式自拟）

- 商务文件（提供复印件，并加盖公章）：

- 企业营业执照副本；

- 承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质证书；

- 供应商应将响应文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

- 响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个日。

5.评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

| 序号 | 评分内容 | 分值分配 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 10 |  |
| 1 | 资质情况 | 4 | 满足资质要求得4分，不满足要求将作废处理。 |
| 2 | 业绩情况 | 6 | 有1个类似业绩的得6分。 |
| 二 | 技术部分 | 50 |  |
| 1 | 技术要求 | 30 | 按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。 |
| 2 | 服务周期 | 10 | 满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。 |
| 3 | 付款条件 | 10 | 满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。 |
| 三 | 价格部分 | 40 |  |
| 1 | 收费金额 | 40 | 以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。 |
| 合计 |  | 100 |  |

### 6.关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1响应文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3响应文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4响应文件附有采购人不能接受的条件。

6.5响应文件逾期送达。

第三部分 附件

附件1  报价函

致：重庆千信新能源有限公司

根据贵方发布的千信智造屋顶分布式光伏发电项目SVG设备采购安装服务询价文件，本人代表响应人（供应商名称）参加报价，并提交响应文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1.报价一览表

| 序号 | 询价内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVG设备 | 10kV ±2MVar | 套 | 1 |  |
| 2 | 设备安装服务、基础施工、10KV高压电缆、辅材等 |  | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 含税总价：小写：￥XXX（大写：人民币XXX ）。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率 （注明普票或专票）。 |  |  |  |  |  |

2．我方郑重承诺：我方同意贵方有权要求我方按照询价文件的要求提供服务。

3．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方的响应文件自截止之日起有效期为30日。

5．与本响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：

办公电话：

移动电话：

供应商名称：（公章）

法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：

委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：

年   月    日

注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

## 附件2 法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

供应商全称（公章）：

法定代表人签字（日期）：

授权委托人姓名：

身份证号码：

职务：

## 附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）

## 附件3 2022年以来完成项目一览表（必须提供，格式自拟，需附合同扫描件）

## 附件4 服务方案（格式自拟）

## 附件5 商务文件（营业执照等相关）

附件6 图纸